# División de trabajo (versión ampliada): Front End vs. Backend / DB

Cuadro comparativo por fase del proyecto, cruzado con la guía general de construcción full stack. Cada tarea incluye un checklist técnico adicional (en cursiva) para no dejar cabos sueltos. En rojo y negrilla, lo que cada persona debe entregar antes de que la otra pueda avanzar.

| Fase | Juanse (Front End) | Gabo (Backend / DB) | Qué se necesita primero |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Fundamentos de diseño (Design System) | Paleta, tipografía, espaciados, componentes shadcn/ui, tono de marca Checklist técnico adicional: - Wireframes y flujos de usuario en Figma - Sistema de diseño documentado (colores, tipografía, espaciado) | No tiene tareas de UI en esta fase Checklist técnico adicional: - Modelado de datos preliminar (tablas y relaciones) - Definir arquitectura general junto con Juanse (front-back-DB) | Ninguna dependencia. Juanse y Gabo pueden arrancar en paralelo. |
| 1. Landing Page | Hero, features (pipeline, multi-moneda, multi-tenant), CTA, responsive Checklist técnico adicional: - HTML semántico - Responsive design (mobile/tablet/desktop) - Optimización de imágenes / lazy loading | Tabla básica de leads (si el CTA va a capturar información real) Checklist técnico adicional: - Políticas RLS iniciales para la tabla de leads - Seeds: datos de prueba | Gabo debe hacer la tabla de leads con RLS para que Juanse pueda continuar (conectar el CTA de verdad). |
| 2. Autenticación y Onboarding | UI de login/registro, pantallas de onboarding (país/moneda, invitar equipo) Checklist técnico adicional: - Consumir la API de auth (fetch/async) - Manejo de sesión en el cliente (tokens/cookies) | Esquema de Supabase Auth, tablas users/tenants, políticas RLS por rol Checklist técnico adicional: - Variables de entorno seguras (.env) - Manejo de errores y respuestas HTTP en Edge Functions | Gabo debe hacer el esquema de auth + RLS + tenants para que Juanse pueda continuar (conectar login y roles reales). |
| 3. Estructura del Dashboard (Shell) | Layout (sidebar/topbar), navegación entre módulos, estado de sesión/tenant Checklist técnico adicional: - Componentes UI reutilizables (navbar, cards, modales) - Lógica JS de estado global (sesión/tenant) | Exponer datos de sesión/tenant: rol y permisos del usuario logueado Checklist técnico adicional: - Endpoints/Edge Functions para permisos - Lógica de negocio: validación de acceso por rol | Gabo debe hacer la exposición de datos de tenant/rol para que Juanse pueda continuar (manejar el estado global en el front). |
| 4. Pipeline / Kanban | Vista Kanban, drag & drop, UI de estados del pipeline Checklist técnico adicional: - Búsqueda y filtros - UI de subida de archivos (documentos de clientes) | Tablas de leads/propiedades, estados del pipeline, triggers y relaciones Checklist técnico adicional: - RLS de propiedades/leads - Roles y permisos (admin vs. asesor) - Configurar Storage para documentos - Seeds para pipeline de prueba (mock) | Gabo debe hacer el esquema de estados del pipeline para que Juanse pueda continuar (conectar el Kanban a datos reales). |
| 5. Módulos de datos y analítica | Gráficos y tablas de métricas (conversión, tiempo en pipeline, volumen) Checklist técnico adicional: - Performance de renderizado (lazy loading de gráficos) | Queries eficientes, vistas o funciones para calcular las métricas Checklist técnico adicional: - Cache / optimización de queries pesadas | Gabo debe hacer las queries y vistas para que Juanse pueda continuar (conectar los gráficos reales). |
| 6. QA, pulido y handoff | Revisión responsive, errores de UI, accesibilidad Checklist técnico adicional: - Auditoría con Lighthouse - Pruebas con Chrome DevTools - Deploy en Vercel - Dominio personalizado | Documentación de base de datos, esquema final, políticas RLS documentadas Checklist técnico adicional: - Seguridad: sanitización de datos, HTTPS - Deploy del backend en Supabase - Pruebas de API con Postman | Trabajo en paralelo. Juanse y Gabo convergen al final entregando la documentación juntos. |

Nota general: en las fases 0 y 1 el trabajo es prácticamente independiente. A partir de la fase 2, el front depende fuertemente de que Gabo defina primero el modelo de datos (auth, tenants, roles, pipeline). El checklist técnico de la guía full stack ayuda a que ninguno de los dos se salte pasos importantes (RLS, seeds, .env, storage, deploy) que no siempre quedan explícitos en el roadmap de producto.